ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г. ПАЛЛАСОВКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021г.                                                                                                                 № 61

О подготовке и пропуске

талых вод в период

весеннего паводка

В  целях безаварийного пропуска талых вод и обеспечения защиты  населения на территории  городского поселения г.Палласовка от возможной чрезвычайной ситуации природного характера, руководствуясь Уставом городского поселения г.Палласовка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в администрации  городского поселения г.Палласовка комиссию по подготовке к пропуску талых вод в период весеннего паводка  в составе:

-  Гронин В.В. – Глава городского поселения г.Палласовка, председатель комиссии.

- Стрюков О.В. – заместитель главы городского поселения г.Палласовка, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

- Сапунков В.Н. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации городского поселения г.Палласовка;

- Галичкин И.Е. – главный специалист отдела строительства и ЖКХ Администрации городского поселения г.Палласовка;

- Быков А.В. – директор МУП «Благоустройства г.Палласовка», (по согласованию);

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по пропуску талых вод на территории городского поселения г.Палласовка в 2021 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. При угрозе ЧС всем предприятиям, организациям и населению действовать в режиме ЧС.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского  поселения г.Палласовка                                            В.В. Гронин

Приложение к постановлению

администрации городского

поселения г.Палласовка

№ 61 от 04.03.2021г.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску талых вод на территории городского поселения г.Палласовка в 2021г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, количество | Срок исполнения | Ответственные лица | Техника, люди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка водопроводных труб, ливневой канализации, водосбросных канав от снега, льда | Улицы города | с 04.03.2021г. по 25.03.2021г. | МУП «БГП», граждане | Рабочие и техника по необходимости |
| 2. | Очистка колодцев ливневой канализации от мусора, снега | 16 шт. по городу | с 04.03.2021г. по 25.03.2021г. | МУП «БГП» | Рабочие и техника по необходимости |
| 3. | Предпаводковая проверка состояния плотин на готовность к пропуску талых вод (водопропускные трубы, мосты) |  | еженедельно до 01.04.2021г. | комиссия по подготовке к пропуску талых вод |  |
| 4. | Подготовка необходимого инструмента (ломы, лопаты, ледорубы и др.) | 40 ед. | до 04.03.2021г. | МУП «БГП» |  |
| 5. | Закрепление ответственных лиц и бригад, обеспечение их инструментом для оказания помощи населению | 4 бригады приказ | до 12.03.2021г. | МУП «БГП» | 4 бригады по 3-4 человека |
| 6. | Подготовка техники для пропуска талых вод |  | до 12.03.2021г. | МУП «БГП», руководители организаций, предприятий независимо от организационно- правовой формы и формы собственности | Машины, экскаваторы, бульдозеры, перекачивающие насосы, мотопомпы |
| 7. | Проверка состояния ливневой канализации, водосбросных канав от снега, льда для пропуска талых вод |  | еженедельно до 01.04.2021г. | комиссия по подготовке к пропуску талых вод. |  |